附件1

**县（市、区）小水电清理整改“一站一策”工作方案

（编制大纲）

编制说明：本章节目录是对浙江省小水电清理整改“一站一策”编制工作的一般性要求，各县市各电站可在本章节目录基础上，结合实际突出各自重点和特点。

1  概  述

1.1 实施背景

1.2 编制依据

2  基本情况

2.1 《综合评估》内容概要

概述涉及自然保护区、合法合规性、生态流量核定、生态泄流设施、生态流量监测等主要情况与水电站分类结果。

2.2 工作目标

3. 主要整改任务与措施

3.1整改类水电站

主要包括合法合规性完善、生态流量核定原则与方法、典型生态泄流设施类型与选用原则、生态流量监测与监管、水环境、生态修复、用水协调措施、安全隐患消除等。

3.2退出类水电站

主要包括工程拆除措施、生态修复措施、风险防范与化解措施、后续处置措施、退出协议签订等。

3.3生态流量监管信息平台

提出小水电生态流量监管信息平台初步方案，明确于2020年底前实现在线监测的水电站清单与保障措施。

4. “一站一策”方案

4.1 XX流域

4.1.1 XX流域所有水电站综合评估分类结果；

4.1.2 XX流域总体整改目标与措施（如梯级生态调度、水电站间河道修复措施、增殖放流等）；

4.1.3 HH水电站“一站一策”方案

该流域整改类水电站“一站一策”方案按附件1-1编写，编入正文。该流域退出类水电站“一站一策”方案按附件1-3编写，编入正文。

4.2 DD流域

……

5. 汇总与分析

按照整改类与退出类分别统计分析。整改类逐站列表汇总水电站名称、装机容量、整改类别、生态流量核定值、各类整改措施、整改时限、责任人、资金落实等内容，并做统计分析。退出类逐站列表汇总水电站名称、退出类型、退出原因、拆除部分、保留部分、生态修复措施、补偿情况、退出时限、资金落实、责任单位等内容，并做统计分析。

6. 投资匡算与实施安排

6.1投资匡算

6.2实施安排

分类别、分任务明确实施安排

7. 效益分析

生态效益、社会效益。

8. 保障措施

8.1 组织措施

8.2 体制机制

8.3 资金落实

……

9. 附图及附表

附图1  区域水系图

附图2  区域水电站分布图

附图3  涉及自然生态红线区图

附件1-1  ____水电站（整改类）“一站一策”实施方案编制目录

附件1-2  ____水电站（整改类）“一站一策”表

附件1-3  ____水电站（退出类）“一站一策”实施方案编制目录

附件1-4  ____水电站（退出类）“一站一策” 表

附件1-1

______水电站（整改类）“一站一策”方案

编制目录

(1) 存在问题

该电站基本情况。摘引该电站《综合评估》结论、整改问题类别、整改清单、该电站风险评估结论（如有）。

(2) 整改任务

整改总体目标和主要任务。

(3) 生态流量核定与监测类型

核定方法与依据、生态流量核定值与监测类型。

(4) 整改措施

工程措施：泄流设施改造、生态流量监测、水环境与水生态修复、安全隐患消除等工程措施及实施安排。

非工程措施：合法合规性完善、用水协调举措、生态保护管理制度等非工程措施及实施安排。

(5) 投资预算与进度时限

整改投资预算。

主要进度节点及时限。

(6) 保障措施

整改责任人、资金落实、生态运行管理制度等。

附件1-2

______水电站（整改类） “一站一策”表

评估单位（盖章）：             年    月    日

| 总体目标任务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整改措施 | 整改内容 | 目标任务 | 责任单位 |
| 整改时限 |  |  |  |
| 资金来源 |  |  |  |
| 整改责任人（业主） |  |  |  |

附件1-3

______水电站（退出类）“一站一策”方案编制目录

(1) 概述

编制背景；摘引该电站《综合评估》结论、退出类别与原因、该电站退出风险评估结论（如有）。

水电站概况：该电站合法合规性、建设情况（立项、开工、完工、投产、竣工、改扩建、废弃、拆除等）、运行管理情况（年均发电量、收入、利润、从业人员数量、管理制度及执行）、电站综合利用情况、生态泄流情况等。

(2) 目标任务

退出总体目标。

(3) 退出措施

工程拆除措施：明确水工建筑物、厂房及机电设备、金属结构、输电线路等设备设施的拆除或保留方案。

生态修复措施：明确拆后生态修复措施（如修建生态流量泄放设施、监测设施以及必要的过鱼设施等）。

风险防范与化解措施；后续处置措施；签订退出协议等。

(4) 投资预算与进度时限

退出投资预算与退出重要进度节点及时限。

(5) 保障措施

整改责任人、资金落实、退出程序与报批等。

附件1-4

______水电站（退出类）“一站一策” 表

评估单位（盖章）：             年    月    日

| 退出原因 | （与综合评估结论表一致） |  |
| --- | --- | --- |
| 退出措施 | 具体目标 | 责任单位 |
| 退出时限 |  |  |
| 资金来源 |  |  |
| 整改责任人（业主） |  |  |