温州市水文管理中心

采 购 文 件

| 采购人 | ： | 温州市水文管理中心 |
| --- | --- | --- |

二〇二五年七月

# 2025年温州市本级水文测站考证的公开招标公告

一、项目编号: WZSWCG202501

二、采购组织类型：自行采购

三、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年温州市本级水文测站考证 | 1 | 项 | 47.68 | 2025年温州市本级水文测站考证，具体见采购内容及技术要求部分 |

四、投标人资格要求：

- 一般资格条件：

具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。

- 本项目不接受联合体投标：

五、投标文件提交地点：温州市绣山路198号水利大楼205室

六、开标时间：2025年8月8日09时30分。

七、开标地点：温州市绣山路198号水利大楼二楼水情会议室

八、投标保证金及交付方式：不提交

九、联系方式

采购人名称：温州市水文管理中心

联系人：程先生	     电话：0577-88220173

联系地址：浙江省温州市绣山路198号水利大楼

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州市水文管理中心 联系人：程先生 电话：0577-88220173 联系地址：浙江省温州市绣山路198号水利大楼 |
| 2 | 项目名称 | 2025年温州市本级水文测站考证 项目编号：WZSWCG202501 |
| 3 | 招标内容 | 2025年温州市本级水文测站考证，具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分。 |
| 4 | 服务期限 | 合同签订之日起至2025年10月。 |
| 5 | 投标人资格要求 | 1.具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 7 | 投标截止时间 | 2025年8月8日09时30分 |
| 8 | 分包 | □允许。 不允许 |
| 9 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 11 | 投标保证金 | 不提交 |
| 12 | 投标文件装订及封装要求 | （1）资格审查资料一式5份，正本1份，副本4份； （2）技术资信标一式5份，正本1份，副本4份； （3）商务报价标一式5份，正本1份，副本4份。 （4）投标文件“资格审查资料”、“技术资信标”、“商务报价标”密封于各自包封袋中，并加盖密封印章，并在封套的封口处加盖投标人单位章，并由法定代表人或被授权人签字。 |
| 13 | 签字或盖章要求 | 投标文件的相应位置应加盖： （1）单位公章； （2）法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章（如为授权委托代理人签字或盖章的须提供法定代表人授权委托书）。 （3）投标供应商单位章不得以分公司章、投标专用章、合同专用章等其他形式印章代替，否则视为无效印章。 |
| 14 | 开标时间 和地点 | 开标时间：2025年8月8日09时30分 开标地点：温州市绣山路198号水利大楼二楼水情会议室 |
| 15 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员按规定组建。 |
| 16 | 原 件 | □提交 þ不提交 |
| 17 | 履约担保 | □提交 þ不提交 |
| 18 | 投标人信用 查询 | （1）供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）供应商信用信息查询截止时间：公布发布至本项目投标截止时间。 （3）供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （4）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （5）具有以上（4）所述信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。 （6）▲关于“信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 信用记录网页截图相关说明： ①若供应商查询页面“行政处罚”栏显示有行政处罚事项，须将所有行政处罚事项在“信用中国”网页上列出的明细一并打印，并附说明，是否属于“经营活动中的重大违法记录”。 ②若供应商在“信用中国”无数据，亦须将搜索结果页面打印，并附说明。 |
| 19 | 合同备案 | （1）中标投标人须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 |
| 20 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 21 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

# 第一部分    投标人须知

- 一、 投标文件的编制

1.1 投标文件包括资格审查资料、技术资信标、商务报价标三部分。

1.1.1 投标文件资格审查资料须包括下列部分：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 法定代表人（单位负责人）授权书和被授权人有效身份证明。 |
| 2 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)。 |
| 3 | 营业范围需包含以下范围之一：大地测绘、水利勘察设计、水文水资源调查分析 |
| 4 | 资格条件承诺函 |
| 5 | 申请材料真实性声明 |

备注：

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- ▲以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件、扫描件，须加盖供应商有效的公章（电子签章）。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

1.1.2 投标文件技术资信标应包括下列部分：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标函 |
| 2 | 技术规格、商务条款偏离表 |
| 3 | 项目实施方案（根据技术资信标评分量化标准提供相应证明材料或说明，格式自拟） |
| 4 | 供应商针对本项目的人员配备情况（根据技术资信标评分量化标准提供相应证明材料或说明） |
| 5 | 投标人同类项目业绩 |
| 6 | 售后服务承诺 |
| 7 | 投标人综合实力证明（认证及荣誉等证明文件） |
| 8 | 投标人需要说明的其他文件和说明 |

说明：

A.投标人可根据采购文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

B.投标文件中应承诺：投标人所提供的成果归甲乙双方共有。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。

C.以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标人有效的公章。

1.1.3 投标文件商务报价标应包括下列部分：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表 |
| 2 | 投标分项报价表 |

1.2投标文件格式

- 投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册,不允许以活页夹形式装订投标文件；

- 资格审查资料、技术资信标与商务报价标分别包装于各自标函袋中，标函袋不做统一要求。

- 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索。

- 投标文件表述内容应简练，尽可能以双面打印（复印）制作；

- 证书、证件、证明等原件，属备查项目，并非强制性要求。投标人若提交原件资料，应将原件单独包封，与投标文件一同向采购人递交。评标主要依据投标人投标文件中加盖有效公章的证书/证明文件复印件，如评标委员会对复印件有异议的，可在投标人提供原件资料里核查，若投标人未提供原件资料佐证的，则承担相应评分项不得分的风险。

2.投标报价

2.1 投标人应报出本项目服务所包含的所有单价和总价，并且报出价格组成表，对于投标人价格组成表中未列出的项目或没有填写单价和总价的项目,在合同执行时采购人将不予支付,并认为这些项目费用已包括在投标报价内。

2.2 本项目投标报价是采购文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现，包括提供所有承包服务所需的一切人员工资、奖金、福利、人员培训费、各种加班费、各种社会保险费、人员食宿费、体检费、交通费、服装费、管理费、税费、利润等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，报价人应根据上述因素自行考虑含入投标总价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在投标报价中。

2.3 投标人须认真阅读、充分理解采购文件，如有疑问可在询疑截止时间前向采购人致电了解。任何因对本项目采购文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作以含在投标总价中。

2.4 投标人必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或被授权人签署。

2.5 所有投标报价均以人民币报价。

2.6 采购人不接受任何选择报价，对每一项货物/服务只允许一个报价。

2.7 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

2.8 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变 更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝（经甲方认可的设计更改除外）。所有的投标报价均为货物到甲方指定地点完成验收投入使用的交钥匙价。

2.9 报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

- 四、 投标文件的递交

3. 投标文件的递交

3.1投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

3.2▲在递交投标文件同时递交以下证明文件，由采购人在开启投标文件技术资信标后确认投标资格：

- 法定代表人有效身份证明原件（若投标人代表为法定代表人）；

- 法定代表人授权书原件及被授权人有效身份证明原件（若法定代表人在参加投标活动的同时另行委派投标人代表，法定代表人授权书原件如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经采购人查验符合要求亦为有效）；

企业法人营业执照复印件（加盖公章，如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经采购人查验符合要求亦为有效）。

4. 投标文件的修改和撤回

4.1在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

4.2“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、项目编号、投标人名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

4.3从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

5. 递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：

5.1在投标截止时间之前递交。

5.2包装与密封符合采购文件要求。

5.3投标文件递交到指定的投标地点。

5.4投标人法定代表人或被授权人必须携合法有效身份证明原件、投标文件等相关资料，按采购文件规定本人亲自递交，并签字签到。

- 五、 开标和评标

6. 评标委员会

采购人参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数。

7. 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人施加影响，其投标将被否决。

8. 开标、评标

9.1采购人按采购文件规定的时间、地点开启投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后开启投标文件。

9.2投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

- 资格审查。依据法律、法规和采购文件的规定，采购人在开启各投标人技术资信标后，在开标现场会对各投标人进行投标资格审查，通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

- 符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

9.3▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件正本未按采购文件要求签署、盖章的；

3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）；

5）投标人递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

9.4▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除21.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足采购文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除21.3条款以外，出现投标项目数量与采购文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除21.3条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

9.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

9.6评标委员会对各投标人的商务报价进行核查时，若发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

1）投标文件的大写金额与小写金额不一致时以大写金额为准。大写金额有明显文字表述错误而造成歧义的，则以小写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

2）如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标将被否决。

9.7在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。

9.8实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

9.9▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.10评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

9.11评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

9.12 投标截止时间止及评审期间，出现有效投标人不足2家的，本次招标按流（废）标处理，重新组织招标。

10.投标文件的澄清

10.1在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由被授权人签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

11.2 若投标文件中所提交的证书、证明等材料若出现已过有效期、时间或其他主要信息不明确，且投标供应商书面澄清（书面澄清仅限在投标文件递交截止时间前所提交投标文件及相关材料中未被评标委员会审查出的内容）亦不明确的，评审过程中将不予认可，不再寻求外部证据（外部证据包括投标供应商在澄清过程中申请补交的证明材料或网络查询结果等非投标文件本身内容）。

12.3经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

13.确定中标候选人

13.1本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

13.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标人推荐为中标候选人与备选中标人（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会成员抽签决定排序）。

13.3若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由备选中标人为中标人或重新组织招标：

1）中标候选人放弃中标资格；

2）中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

3）中标候选人未能在规定时间内与采购单位签订合同；

4）经质疑，采购人审查后，中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

13.4采购人及评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

14. 评标细则详见“评标原则及方法”。

# 第二部分   合同格式

（仅供参考，具体内容以实际签订内容为准）

合同登记编号：

技 术 服 务 合 同 书

含技术培训、技术中介

（试   用）

项目名称：

委 托 方：

（甲 方）

服 务 方：

(乙 方)

签订地点：      浙江    省    温州   市（县）

签订日期：                   年    月     日

有效期限：      年  月  日  至    年  月  日

国家科学技术委员会监制

依据《中华人民共和国技术合同法》的规定，合同双方就2025年温州市本级水文测站考证项目的技术咨询，经协商一致，签订本合同。 一、工作的内容、形式和要求： （属技术培训合同应当填写培训内容和要求、培训计划、进度；属技术中介合同应当填写中介内容和要求）

注：本合同书标有※号的条款按填写说明填写。

二、※工作条件和协作事项： 三、履行期限、地点和方式： 四、验收标准和方式： 技术服务或者技术培训按 标准，采用 方式验收，由 方出具服务或者培训项目验收证明。 本合同服务项目的保证期为 个月 。在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用、保管不当引起的问题除外。

五、报酬及其支付方式： （一）本项目报酬（服务费或培训费）： 元。 服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费， 由 / 方负担。 （二）本项目中介方活动经费为： / 元， 由 / 方负担。 中介方的报酬为： / 元， 由 / 方支付。 （三）支付方式： 分期支付： 签订合同后预付合同款的40%， 初验后支付至合同款的80%， 终验后支付全部尾款。 六、违约金或者损失赔偿额的计算方法： 技术服务违反本合同约定，违约方应当按技术合同法实施条例第九十八条、第九十九条规定，承担违约责任。 技术培训违反本合同约定，违约方应当按技术合同法实施条例第一百零五条、第一百零六条规定，承担违约责任。 技术中介违反本合同约定，违约方应当按技术合同法实施条例第一百一十二条，第一百一十三条、第一百一十四条规定，承担违约责任。

- 违反本合同第 / 条约定， 乙 方应承担违约责任承 担方式和违约金额如下： （二）违反本合同第 / 条约定， / 方应承担违约责任，承担方式和违约金额如下： - / 七、争议的解决办法： 在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求 进行调解。 当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定， 采用以下第 种方式解决。 - 因本合同所发生的任何争议，申请仲裁委员会仲裁 - 按司法程序解决。 八、※其它（含中介方的权利、义务、服务费及其支付方式、定金、财产抵押及担保等上述条款未尽事宜）：

填  写 说  明

一、“合同登记编号”的填写方法：

合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码、第七、八位为合同登记点编码，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB2260-84规定填写。（合同登记序号由各地区自行决定）。

二、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同。技术服务合同中包括技术培训合同的技术中介合同。

技术培训合同是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立合同。

技术中介合同是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术合同进行联系、介绍、组织工业开发并对履行合同提供服务所订立的合同。

三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划。不属于上述计划的项目此栏划（/）表示。

四、服务内容、方式和要求：

包括技术服务的特征、标的范围及效益情况，特定技术问题的难度、主要技术经济指标；具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。

屈技术中介合同此条款填写中介内容和要求。

五、工作条件和协作事项：

包括甲方为乙方提供的资料、文件及其它条件，双方协商的具体事宜。

属技术培训合同此条款填写培训所需必要场地、设施和试验条件，以及当事人各方应当约定提供和管理有关场地、设施和试验条件的责任。

六、其它：

合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为合同的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押及担保的，应将给予定金，财产抵押及提供手段的复印件作为本合同的附件。

七、委托代表人签订本合同书时，应出具委托证书。

八、本合同书中，心是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

| 委 托 方 甲 方 | 名称（或姓名） | （签章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | （签章） | 委托代理人 |  |  |  |  |  | （签章） |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 | （签章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住 所 （通讯地址） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  | 电 挂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 方 乙 方 | 名称（或姓名） | （签章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  | 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  |  | （签章） |
|  | 联 系 人 | （签章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住 所 （通讯地址） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  |  |  |  | 电 挂 |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |

# 第三部分   投标文件格式

（资格审查资料封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

资格审查资料

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目    录

序号	            内 容

1	法定代表人（单位负责人）授权书和被授权人有效身份证明。

2	营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)。

3	资格条件承诺函

4	申请材料真实性声明

# 法定代表人授权书

温州市水文管理中心：

（投标人全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

投标人代表身份证复印件

# 资格条件承诺函

温州市水文管理中心:

我方参与                          （采购项目名称、编号）投标响应，现郑重承诺：

1.我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，即

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

2.到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/中标/签订合同）及其他任何形式的处理。

供应商名称（盖章）

供应商代表（签字）

日    期

注：▲不提交本承诺函按无效标处理。

申请材料真实性声明

温州市水文管理中心:

我单位此次响应参与                          （采购项目名称、编号）采购活动所提交的全部材料均真实、合法。如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

特此声明。

供应商名称（盖章）

供应商代表（签字）

日    期

注：▲不提交本声明函按无效标处理。

（技术资信标封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

技 术 资 信 标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目    录

序号	内容

1	投标函

2	技术要求应答表、商务条款偏离表

3	项目实施方案（根据技术资信标评分量化标准提供相应证明材料或说明，格式自拟）

4	供应商针对本项目的人员配备情况（根据技术资信标评分量化标准提供相应证明材料或说明）

5	投标人同类项目业绩

6	售后服务承诺

7	投标人综合实力证明（认证及荣誉等证明文件）

8	投标人需要说明的其他文件和说明

附件一：

投 标 函

温州市水文管理中心：

根据贵方为             项目（项目编号：        ）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （被授权人全名，职务）代表我方处理有关本项目投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

- 按“投标人须知”要求编制的投标文件资格审查资料【正本一份，副本四份】；

- 按“投标人须知”要求编制的投标文件技术资信标【正本一份，副本四份】；

- 按“投标人须知”要求编制的投标文件商务报价标【正本一份，副本四份】。

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 已详细阅读全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求。

- 同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 如中标，保证按照采购文件要求及投标文件的承诺与采购人签订合同，保证履行合同条款。

- 同意在采购文件中投标人须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

- 完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

- 在参加本项目前三年内（被通报或者处罚的违法行为有：                  ）或（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚）或（在  至  期间禁止参加政府采购活动但是期限届满，须附相关证明文件）

- 在投标截止前（未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。）或（被“信用中国”或“中国政府采购网”列入……名单。）

- 单位、法定代表人、本项目被授权人及本项目负责人在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

- 如有列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），同时继续承担其他一切法律同时要求第二季度和第四季度有2名具有轨道运营管理经验的高级职称专家参与测评。

- 后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3)与采购人、其它投标人恶意串通的；

(4)向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

- 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（盖章）

投标人代表（签字）

日    期

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

附件二：

（1）技术要求应答表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标人技术响应 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人必须按照采购文件第四部分“招标内容及要求”一一应答准备技术参数应答表并提供所投设备的实际技术规格参数；

不填写此表视作完全响应采购文件要求。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

（2）商务条款偏离表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 条款内容 | 采购文件商务条款描述 | 投标文件商务条款 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 2 | 交付时间 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

不填写此表视作完全响应采购文件要求。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件三

项目服务人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本工程中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：  年   月  日

附件四

同类业绩一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（商务报价标封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

商  务  标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

开标一览表

项目名称：                                   项目编号：                 （单位：元）

投标总价（大写）： （小写）¥

说明：

1.此栏内投标总价应与“投标分项报价表”中总计价相一致。

2. 投标报价不得高于本项目采购预算，否则按无效报价处理。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

投标分项报价表

项目名称：                                     项目编号：

价格单位：元

| 序号 | 项目内容 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |
| 总 计 价 |  |  |  |

说明：

- 投标分项报价表内总计价应与附件二中“开标一览表”投标总价相一致。

- 不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求。

- 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

- 投标报价不得高于本项目采购预算，否则按无效报价处理。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

日 期：  年  月  日

# 第四部分   采购内容及技术要求

## 一、工作目标

本项目水文测站考证的工作目标是完成温州市本级54个国家基本站（5个水文站、15个水位站、34个雨量站）的考证工作，主要包括测站基本情况调查，填制各类考证表，绘制各类平面图与布置图(水文站、水位站需要绘制水下地形、滩地图），形成考证记载簿等，见下表。

考证测站一览表

| 序号 | 站名 | 考证内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水文站（泗溪、峃口、矾山、埭头） | a)测站的地理位置，所在流域、水系、汇入河流或湖泊、海洋、地点。 |  |
| 2 |  | b)测站沿革，其设立、停测、恢复、迁移、测站性质、类别变动和领导机关的变动等较大事件发生时间、变动情况等。 |  |
| 3 |  | c)测验河段和附近河流情况，以及断面水文条件、河流形态、水工程影响、潮汐强度等。 |  |
| 4 |  | d)断面的布设情况和相对位置，断面的变动情况。 |  |
| 5 |  | e)基面以及测站的引据水准点、基本水准点、校核水准点的变动情况及统计。 |  |
| 6 |  | f)测站上下游主要水利工程情况和可能受工程影响的情况说明。 |  |
| 7 |  | g)水系及测站平面位置图，测站地形图、测验断面、测验设施及设备布置图等。 |  |
| 8 |  | h)水文测验设施及设备变动情况。 |  |
| 9 |  | i)测站为堰闸站、水库站的，还应考证工程的结构形式与运行的基本情况。 |  |
| 10 |  | j)水电站、抽水站的测站，还应考证装机数量、容量、水头(扬程)等情况。 |  |
| 11 |  | 其它 |  |
| 序号 | 站名 | 考证内容 | 备注 |
| 1 | 清水水位站（共计6个） | a)测站的地理位置，所在流域、水系、汇入河流或湖泊、海洋、地点。 | 包含苍南金乡、宜山、灵溪；平阳水头、鳌江内河、平阳 |
| 2 |  | b)测站沿革，其设立、停测、恢复、迁移、测站性质、类别变动和领导机关的变动等较大事件发生时间、变动情况等。 |  |
| 3 |  | c)测验河段和附近河流情况，以及断面水文条件、河流形态、水工程影响、潮汐强度等。 |  |
| 4 |  | d)断面的布设情况和相对位置，断面的变动情况。 |  |
| 5 |  | e)基面以及测站的引据水准点、基本水准点、校核水准点的变动情况及统计。 |  |
| 6 |  | f)测站上下游主要水利工程情况和可能受工程影响的情况说明。 |  |
| 7 |  | g)水系及测站平面位置图，测站地形图、测验断面、测验设施及设备布置图等。 |  |
| 8 |  | h)水文测验设施及设备变动情况。 |  |
| 9 |  | i)测站为堰闸站、水库站的，还应考证工程的结构形式与运行的基本情况。 |  |
| 10 |  | j)水电站、抽水站的测站，还应考证装机数量、容量、水头(扬程)等情况。 |  |
| 11 |  | 其它 |  |
| 1 | 地下水位站及潮位站（共计9个，地下水无需测水下地形、潮位站水下地形由业主方提供） | a)测站的地理位置，所在流域、水系、汇入河流或湖泊、海洋、地点。 | 地下水站包含平阳水头、鳌江；苍南灵溪、藻溪；文成珊溪；泰顺仙居。潮位站包含温州、灵昆、鳌江 |
| 2 |  | b)测站沿革，其设立、停测、恢复、迁移、测站性质、类别变动和领导机关的变动等较大事件发生时间、变动情况等。 |  |
| 3 |  | c)测验河段和附近河流情况，以及断面水文条件、河流形态、水工程影响、潮汐强度等。 |  |
| 4 |  | d)断面的布设情况和相对位置，断面的变动情况。 |  |
| 5 |  | e)基面以及测站的引据水准点、基本水准点、校核水准点的变动情况及统计。 |  |
| 6 |  | f)测站上下游主要水利工程情况和可能受工程影响的情况说明。 |  |
| 7 |  | g)水系及测站平面位置图，测站地形图、测验断面、测验设施及设备布置图等。 |  |
| 8 |  | h)水文测验设施及设备变动情况。 |  |
| 9 |  | i)测站为堰闸站、水库站的，还应考证工程的结构形式与运行的基本情况。 |  |
| 10 |  | j)水电站、抽水站的测站，还应考证装机数量、容量、水头(扬程)等情况。 |  |
| 11 |  | 其它 |  |
| 序号 | 站名 | 考证内容 | 备注 |
| 1 | 雨量站 | a)测站的地理位置，所在流域、水系、河流、地点等。 | 泰顺的黄桥、司前、龙尾坑、杨寮、泰顺、长流仔、上察溪、龟伏、夏炉、外垟；苍南的昌禅、澄海、分水关、峰文、富垟、后坑、华阳、莒溪、马站、宅内、腾垟；平阳的庙后山、南麂、山门、上垅、朝阳、腾蛟、吴垟、顺溪；文成的文成黄坦、文成南田、文成西坑、玉壶、十源、 |
| 2 |  | b)测站沿革，其设立、停测、恢复、迁移、测站性质、类别变动和领导机关的变动等较大的事件发生时间、变动情况等。 |  |
| 3 |  | c)观测场周围情况、地形地貌，以及气象条件、气流条件、建筑物影响、风沙雾霾、植被情况等。 |  |
| 4 |  | d)观测场的布设情况和设备相对位置，观测设备仪器型式的变动情况。 |  |
| 5 |  | e)观测场地的绝对高程、设备器口离地高度。 |  |
| 6 |  | f)水系及测站位置图，测站地形图或平面示意图。 |  |
| 7 |  | g)观测场遮蔽情况，绘制遮蔽率图。 |  |
| 8 |  | h)测站为非地面站的，还应考证所在建筑的结构形式、周围相互情况，如高度、底面情况。 |  |
| 9 |  | 其它 |  |

## 二、工作任务

按照《浙江省水文管理中心关于做好2025年全省水文测站考证前期工作的通知》（浙水文〔2024〕67号）文件要求，温州市开展53个水文测站考证工作，其中水文站4个、水位站15个、雨量站（蒸发）34个。

水文测站考证应完整记录与水文要素观测相关的环境条件因素及其变化情况。考证内容主要包括测站概况、测站沿革、测验河段和附近河流情况、测验断面的布设情况、基面以及测站水准点、测站上下游主要水利工程情况、测站平面位置图、测站地形图（水文站和清水水位站需绘制水下地形图即洲滩图）、测验设施及设备布置图、测验设施及设备变动情况等。

# 三、实施方案

## 3.1工作思路与技术路线

首先进行资料收集与整理，主要包括测站的地理位置、测站沿革、测验河段和附近河流情况、断面的布设情况和相对位置、测站上下游主要水利工程情况和可能受工程影响的情况说明等资料；其次进行调查与测量，准备高精度GPS、全站仪（断面测量）、无人机等测量工具，检查河道断面变化情况（与历史断面相比），测量测站地形图、测验断面图；最后绘制水系及测站平面位置图和设备布设图，形成水文测站考证表。

## 3.2考证要求

（1）测站沿革

收集站点的历史设立或变动资料，填写设立、停测、恢复、迁移等情况，并说明其原因。

（2）测站基本资料

通过勘察站点地理位置，收集其上级单位资料，填写地理坐标、距河口距离、测站等级等信息。

（3）河流水系及测站位置示意图

由专业人员绘制测站分布图。

（4）测站上下游及附件水利工程情况

收集相关资料，由专业人员进行地形图编绘，并标注水利工程分布情况。

（5）测验河段及附件河流情况

通过水下勘测，说明测验河段的特征。

（6）测验河段平面图与测验断面布置图

安排专业人员进行地形勘测，然后用地形图式绘制测验断面。

（7）测验断面及主要测验设施布设情况

通过实地调查，收集测验设施布设情况，并且填写不同水位级的使用条件。

（8）水文（水位）站测验标志

测量各断面、测站的起止标、示位标、方向标等。

（9）基面及水准点

收集水准联测结果，填写相关表格，说明其起算点采用的编号、等级、数据年份、测量路线情况、闭合差情况和平差情况，并说明外业测量时间。

（10）测站地形图及观测场布置图

依据地形测量结果，绘入观测场周围500m范围的地形地物，按合适的比例尺输出测站地形图。

（11）观测场遮蔽与植被情况

说明观测场内一年四季的植被情况，周围500m以内的植被常年变化情况，测站所在地点周围的地面植被情况，落叶与否、耕作与否。并且计算观测场遮蔽率。

（12）测验项目变动情况

通过实地调查测验项目设立日期及测验项目变动的原因，无变动则按“延续至今”填写。

（13）流量、泥沙的测验及整编方法

通过实地勘察填写观测方法，并且说明测验及整编方法改变原因。收集测验设备类型型号及计算参数。

附件一、水文测站考证内容

1、水文站、水位站的测站考证包含下列内容：

（1）测站的地理位置，所在流域、水系、汇入河流或湖泊、海洋、地点。

（2）测站沿革，其设立、停测、恢复、迁移、测站性质、类别变动和领导机关的变动等较大事件发生时间、变动情况等。

（3）测验河段和附近河流情况，以及断面水文条件、河流形态、水工程影响、潮汐强度等。

（4）断面的布设情况和相对位置，断面的变动情况。

（5）基面以及测站的引据水准点、基本水准点、校核水准点的变动情况及统计。

（6）测站上下游主要水利工程情况和可能受工程影响的情况说明。

（7）水系及测站平面位置图、洲滩地形图（水下地形），测站地形图、测验断面、测验设施及设备布置图等。

（8）水文测验设施及设备变动情况。

（9）测站为堰闸站、水库站的，还应考证工程的结构形式与运行的基本情况。

（10）水电站、抽水站的测站，还应考证装机数量、容量、水头（扬程）等情况。

2、雨量站、蒸发站的测站考证包含下列内容：

（1）测站的地理位置，所在流域、水系、河流、地点等。

（2）测站沿革，其设立、停测、恢复、迁移、测站性质、类别变动和领导机关的变动等较大的事件发生时间、变动情况等。

（3）观测场周围情况、地形地貌，以及气象条件、气流条件、建筑物影响、风沙雾霾、植被情况等。

（4）观测场的布设情况和设备相对位置，观测设备仪器型式的变动情况。

（5）观测场地的绝对高程、设备器口离地高度。

（6）水系及测站位置图，测站地形图或平面示意图。

（7）测站为非地面站的，还应考证所在建筑的结构形式、周围相互情况，如高度、底面情况。

（8）观测场遮蔽情况，绘制遮蔽率图。

3、地下水站的测站考证包含下列内容：

（1）地下水站的名称、站码、位置、坐标。

（2）地下水站的监测方法、误差。

（3）地下水站设立、取消、停测、恢复、更换的时间，地下水站类别、监测项目、频次变动情况。

（4）地下水站水准基面变动情况，校核水准点高程、固定点高程、附近地面高程，高程测量（包括引测、复测和校测）记录。

（5）监测设备检定和校测情况，更换不同型号监测设备情况。

（6）监测井淤积、洗井、灵敏度试验情况。

（7）地下水站附近影响监测精度环境变化的情况。

（8）自动地下水站运行和维护日志。

# 附件2 测站考证表

- 水文测站考证表

站 年- 年考证记载簿

测站编码：

流 域：

水 系：

河（湖）名：

地 址：

管理部门：

年填制

（一）测站沿革

| 设立或变动 | 发生年月 | 站名 | 站别 | 主管部门 | 变动原因或情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |

（二）测站基本情况

| 流域： |  |  |  | 水系： |  |  | 河（湖）名： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东经： |  |  |  | 北纬： |  |  | 集水面积： km2 |  |  |
| 距河口距离： km |  |  |  | 汇入河流： |  |  |  |  |  |
| 水位级划分 |  | 高水：≥ m，中水： m～ m，低水：≤ m |  |  |  |  |  |  |  |
| 设防水位 |  |  |  |  | 警戒水位 |  |  | 保证水位 |  |
| 流量测验精度 |  |  |  |  | 泥沙测验精度 |  |  | 测站等级 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）河流水系及测站位置示意图

（四）测站上下游及附近水利工程情况

1．测站区间主要水利工程分布图

2.测站附近、上下游工程运行对本站水文测验的影响

3．测站区间主要工程基本情况表

| 河名 | 工程名称 | 地点 | 坐标 |  | 控制面积 /km2 | 总库容 /万m3 | 实际最大 灌溉面积 /万亩 | 实际最大引排水量/万m2 | 建成年月 | 距测站距离/km | 影响水文测验程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 北纬 （°′″） | 东经 （°′″） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）测验河段及其附近河流情况

1.测站附近、上下游工程运行对本站水文测验的影响

2.测验河段的特征

（1）顺直情况、河滩宽度及在高低水位时岔流、串沟回流及死水、感潮强度、冰情影响等情况。

（2）河床及河岸组成、冲淤坍塌情况

（3）水生植物、滩地或河岸附近植物的生长及洪水期波浪和漂浮物对水文测验的影响

3.测验河段洲滩考证

（1）洲滩地形图（含水下地形）

（2）洲滩形态变化情况及其对水文测验控制条件影响的说明

（六）测验河段平面图与测验断面布置图

（比例尺           ）

（七）测验断面及主要测验设施布设情况

| 名 称 | 位 置 | 设立日期 | 使用情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |

（八）水文（水位）站测验标志

| 名 称 | 标志编号 | 纵坐标N/m | 横坐标N/m | 设置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |

（九）基面及水准点

1.高程基准的采用情况

2.引据点说明

| 编号 | 位置 | 至基本点距离/km | 高程 |  |  |  | 使用时间 | 变动情况及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高程/m | 高程控制系统 | 测量时间 | 测量单位或资料来源 |  |  |

3.测量水准点

（1）水准点设置

| 编号 | 标石类型 | 位置 | 设立时间 | 设立单位 | 测量时间 | 测量单位 | 变动情况及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）水准点高程的测定及采用

| 编号 | 测定情况 |  |  |  |  |  |  | 采用情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期 | 引据点编号 | 引据点 资料年份 | 水准等级 | 测得高程/m |  |  | 冻结差/m | 使用时间 |
|  |  |  |  |  | 绝对基面 | 冻结基面 | 测站基面 |  |  |

（十）测站地形图及观测场布置图

（比例尺           ）

（十一）观测场遮蔽与植被情况

1.障碍物遮蔽高度角

2.障碍物遮蔽距离

3.观测场内及周围植被情况

4.观测场遮蔽率概算

| 主要遮蔽物 | 遮蔽角/(°） | 至仪器距离/m | 高度/m | 折实系数C | 遮蔽率△Z | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（十二）测验项目变动情况

| 测验项目 | 设立或变动日期 |  |  | 测验项目变动的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年 | 月 | 日 |  |

（十三）流量、泥沙的测验及整编方法

| 观测项目 | 起止时间 | 观测方法 | 整编方法 | 测验及整编方法改变说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | — |  |  |  |
|  | — |  |  |  |
|  | — |  |  |  |
|  | — |  |  |  |
|  | — |  |  |  |
|  | — |  |  |  |
|  | — |  |  |  |
|  | — |  |  |  |

- 水位、流量、泥沙的测验仪器与相关设备

| 项目 | 仪器设备 | 起止时间 | 类型 | 型号、指标、参数 | 使用情况与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | — |  |  |  |
|  |  | — |  |  |  |
|  |  | — |  |  |  |
|  |  | — |  |  |  |
|  |  | — |  |  |  |
|  |  | — |  |  |  |
|  |  | — |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

（十五）流量测验有关系数、参数

1.流速仪法

| 使用年月 |  | 仪器型式 | 系数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始 | 终止 |  | 左右岸边流速系数 | 水面流速系数 | 0.2相对水深流速系数 | 半深 流速系数 | 死水边 流速系数 |

2.浮标法

| 使用年月 |  | 系数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始 | 终止 | 水面浮标系数 | 中泓浮标系数 | 小浮标系数 | 浮杆浮标系数 | 其他 |

3.比降-面积法

| 使用年月 |  | 系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始 | 终止 | 测验河段长度/m | 糙率来源 | 流量计算公式与符号说明 |

4.走航式ADCP

| 使用年月 |  | 仪器型式及频率 | 设置参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始 | 终止 |  | 工作模式 | 单元宽度 | 单个剖面呯数 | 面积计算方式 | 外接设备 |

5.水平式ADCP

| 使用年月 |  | 仪器型式及频率 | 设置参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始 | 终止 |  | 位置高度 | 单元宽度 | 计算区间 | 姿态情况 | 测次间隔 |

6.其他

| 使用年月 |  | 仪器型式及指标 | 内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始 | 终止 |  |  |  |  |  |  |

（十六）降水、蒸发仪器

1.雨量器（计）

| 使用年月 |  | 型号 | 口径/mm | 分辨率/mm | 量测精度 | 自记周期 | 器口离地面高度/m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始 | 终止 |  |  |  |  |  |  |  |

2.蒸发器

| 使用年月 |  | 型号 | 器口离地面高度/m |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始 | 终止 |  |  |  |  |

3.防风圈和雪深观测

| 防风圈 |  |  | 雪深观测 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 安装时间 | 使用时段 | 测雪板 |  | 平坦地面 |  |  |
|  |  |  | 面积/m2 | 安装方位 | 面积/m2 | 方位 |  |

（十七）附页

# 实施计划

项目实施计划安排如下：

2025年8月，完成基础数据调查、收集、整理，水文测站历史特征值分析以及有关图表填报绘制；

2025年9月，完成测站考证表的填写；

2025年10月，完成项目初验；

终验由省水文管理中心统一组织。

支付方式：

签订合同后预付合同款的40%；

初验后支付至合同款的80%；

终验后支付全部尾款。

# 第五部分 评标原则及方法

一. 总  则

评审工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评审。投标人不得以任何方式干扰采购评审工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评审工作由招标方依法组建的评标委员会负责，评审全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

开标后，采购人对各投标人的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标人的投标文件进行符合性审查，按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与不定期组织相关专家开展测评评价。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为中标候选人与备选中标人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中技术、资信标90分，商务标（报价）10分。

五、评分细则

（一）技术、资信分的评定（90分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术、资信分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 评定项目 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 供应商综合实力 | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围包括水利勘察设计、水文水资源调查评价、大地测绘等内容的，每个得1分，最高3分； 注：提供相关证书，以及国家认证认可监督管理委员会官网上相关证书的网页截图或网页打印并加盖公章，未提供不得分 | 0-3分 |
| 供应商业绩 | 供应商提供签订合同时间为2020年1月1日至今同类项目业绩，每提供一个得0.5分，最高得1分。 注：提供合同复印件并加盖公章。 | 0-1分 |
| 项目负责人 | 具有水利类或测绘类高级及以上职称得3分。 注：提供职称证书和投标单位为其缴纳的社保证明材料（最近三个月），否则不得分 | 0-3分 |
| 技术负责人 | 具有水利类或测绘类高级及以上职称得3分，中级职称得2分； 注：提供职称证书和投标单位为其缴纳的社保证明材料（最近三个月），否则不得分 | 0-3分 |
| 项目组成员 | 项目组成员（除项目负责人和技术负责人外）具有水文与水资源工程、水资源工程、水利工程信息化、测绘科学与工程专业、水利测绘、地理空间信息等专业，每类专业证书得1分，最高得5分。 注： 1、同一人具有多本证书的按一类计分。 2、专业以职称证书或毕业证书的专业为准，提供相关证书和投标单位为其缴纳的社保证明材料（最近三个月），否则不得分。 | 0-5分 |
| 项目整体了解 | 投标人对我市4个水文站、15个水位站、34个雨量站及考证相关内容了解程度。评委根据各投标人对项目情况掌握程度的深浅进行综合打分。（15，12，8，5，0） | 0-15分 |
| 重点难点及分析 | 根据投标人对本项目提出的实施重点、难点分析情况以及处理措施等进行评分。（15，12，8，5，0） | 0-15分 |
| 技术方案 | 针对项目总体方案细化的合理性、可行性、安全性进行打分。主要包括水文站、水位站测验河段地形测量（水下地形）及地形图绘制相关内容、雨量站地形测量及地形图绘制相关内容；测站考证薄制作及其他服务；利用已有经验积累和研究成果对本项目的实施进行优化。（15，12，8，5，0） | 0-15分 |
| 质量保证措施 | 针对本项目采取质量保证措施进行综合评分，保障措施。（15，12，8，5，0） | 0-15分 |
| 项目实施进度安排 | 根据投标人项目实施进度方案（包括项目工期、确保项目实施的措施或方案、项目实施进度安排的科学性、合理性）进行综合评分。（15，12，8，5，0） | 0-15分 |

备注：

- 评标依据以投标人商务技术文件中加盖有效公章的证书/证明文件复印件为准；

- 业绩评分项，投标人须提供证明材料，证明材料以评标标准要求为准。评标委员会、采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的合同文本原件，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处理。

- 以上评分保留小数1位（四舍五入）。

- 投标文件未提供评分项目内容的，该项按零分处理，且不受最低分值限制。

（二）、商务报价评分（10分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价;

1.有效供应商的投标价等于评标基准价时，其商务报价评分值为满分10分；

2.其他供应商的价格分按以下公式计算：

商务分得分=（评标基准价/供应商投标报价）×价格权值×100（四舍五入后保留小数2位，价格权值为10%）

3.本项目采购预算为人民币47.68万元整，如供应商报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

4.所有供应商商务报价均超采购预算，重新组织招标。

（1）.有效供应商的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

（2）.评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为中标候选人与备选中标人向采购人推荐，并提交评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列, 得分且投标报价相同的，由评标委员会抽签决定排序。